ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральной целевой программе

"Культура России (2012 - 2018 годы)"

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы объектов культуры регионов, в том числе региональных архивов, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в эксплуатацию | 2012 - 2018 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Минкультуры России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство пристроя и реконструкция здания национальной библиотеки, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего в том числе: | млн. томов | 1,5 | 2018 год | 1087,46 | - | - | - | 42,91 | 87,28 | 510,73 | 446,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 930,73 | - | - | - | 41,18 | 82,28 | 435,73 | 371,54 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 156,73 | - | - | - | 1,73 | 5 | 75 | 75 |
| 2. | Строительство Дворца Деда Мороза в вотчине Деда Мороза, г. Великий Устюг, Вологодская область, - всего в том числе: | посетителей | 300 | 2016 год | 134,45 | - | - | - | - | 134,45 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 84,45 | - | - | - | - | 84,45 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 3. | Культурно-досуговый центр на 200 мест, г. Котельниково, Волгоградская область, - всего в том числе: | мест | 200 | 2016 год | 240,99 | - | - | - | 88,33 | 152,66 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 220,13 | - | - | - | 77,9 | 142,23 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 20,86 | - | - | - | 10,43 | 10,43 | - | - |
| 4. | Дом танца ансамбля "Лезгинка", Республика Дагестан (строительство), - всего в том числе: | кв. метров | 1800 | 2018 год | 173 | - | - | - | - | - | 28 | 145 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 123 | - | - | - | - | - | 23 | 100 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 45 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение "Музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" (строительство фондохранилища), Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 12б, - всего в том числе: | -"- | 1800 | 2018 год | 243 | - | - | - | - | - | 50 | 193 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 173 | - | - | - | - | - | 30 | 143 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 70 | - | - | - | - | - | 20 | 50 |
| 6. | Строительство автомобильной дороги Великая Губа-Оятевщина, Республика Карелия, - всего в том числе: | кило-метров | 31,26 | 2016 год | 1227,1 | - | - | - | 685 | 542,1 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 1169,1 | - | - | - | 651 | 518,1 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 58 | - | - | - | 34 | 24 | - | - |
| 7. | Детский досуговый комплекс "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-я Островская, Омская область, г. Омск (строительство), - всего в том числе: | гектаров | 113,04 | 2016 год | 196,01 | - | - | - | 136,5 | 59,51 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 137,01 | - | - | - | 107 | 30,01 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 59 | - | - | - | 29,5 | 29,5 | - | - |
| 8. | Городская библиотека в Центральном административном округе, Омская область, г. Омск (строительство), - всего в том числе: | млн. томов | 0,4 | 2016 год | 172,25 | - | - | - | 86,01 | 86,24 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 46,94 | - | - | - | 23,4 | 23,54 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 125,31 | - | - | - | 62,61 | 62,7 | - | - |
| 9. | Строительство здания объединенного фондохранилища для хранения музейных коллекций, Псковская область, г. Псков, Комсомольский пер., - всего в том числе: | кв. метров | 1120 | 2015 год | 105 | - | - | - | 105 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 10. | Строительство культурно-выставочного центра имени Тенишевых, г. Смоленск, ул. Пржевальского, - всего в том числе: | -"- | 3612,9 | 2016 год | 191 | - | - | - | 130 | 61 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 91 | - | - | - | 80 | 11 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 100 | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 11. | Кавказский музыкально-культурный центр Валерия Гергиева, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания (строительство), - всего в том числе: | мест | 1700 | 2014 год | 2990 | 850 | 1070 | 1070 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 2800 | 800 | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 190 | 50 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 12. | Строительство государственного учреждения культуры "Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова", Республика Хакасия (реконструкция), - всего в том числе: | кв. метров | 5407 | 2016 год | 136,56 | - | - | - | - | 136,56 | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 96,56 | - | - | - | - | 96,56 | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 13. | Реконструкция Русского республиканского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова, г. Абакан, Республика Хакасия, - всего в том числе: | -"- | 10635 | 2018 год | 140 | - | - | - | - | - | - | 140 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Итого по Минкультуры России: |  |  |  |  | 7036,82 | 850 | 1070 | 1070 | 1273,75 | 1259,8 | 588,73 | 924,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 6041,92 | 800 | 1000 | 1000 | 1070,48 | 988,17 | 488,73 | 694,54 |
| бюджет субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 994,9 | 50 | 70 | 70 | 203,27 | 271,63 | 100 | 230 |
| Росархив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство государственного архива Ростовской области - всего в том числе: | кв. метров | 11300 | 2018 год | 85,4 | - | - | - | - | - | 42 | 43,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 61 | - | - | - | - | - | 30 | 31 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 24,4 | - | - | - | - | - | 12 | 12,4 |
| 15. | Строительство национального архива Республики Хакасия - всего в том числе: | -"- | 4350 | 2018 год | 57,4 | - | - | - | - | - | 28 | 29,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 41 | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 16,4 | - | - | - | - | - | 8 | 8,4 |
| 16. | Строительство национального архива Республики Адыгея - всего в том числе: | -"- | 3150 | 2018 год | 57,4 | - | - | - | - | - | 28 | 29,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 41 | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 16,4 | - | - | - | - | - | 8 | 8,4 |
| 17. | Строительство государственного архива Оренбургской области - всего в том числе: | -"- | 17300 | 2018 год | 67,2 | - | - | - | - | - | 33,6 | 33,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 48 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 19,2 | - | - | - | - | - | 9,6 | 9,6 |
| Итого по Росархиву: |  |  |  |  | 267,4 | - | - | - | - | - | 131,6 | 135,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: |  |  |  |  | 191 | - | - | - | - | - | 94 | 97 |
| бюджет субъектов Российской Федерации: |  |  |  |  | 76,4 | - | - | - | - | - | 37,6 | 38,8 |

____________